OPENCLAW v25

PLANO MASTER DE IMPLEMENTAÇÃO

"O Melhor Cenário do Universo"

Sistema de Pareceres Jurídicos com IA Multi-Agente

MPRS — Ministério Público do Rio Grande do Sul

CAOPP — Centro de Apoio Operacional da Promoção e Proteção

26 de fevereiro de 2026 — Versão 1.0

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento é o plano master completo para implementação do OpenClaw v25 — sistema de geração automática de pareceres jurídicos via WhatsApp para o MPRS, utilizando arquitetura multi-agente com Claude Sonnet 4.6 via API cloud (OpenRouter).

O plano cobre: (a) correções imediatas no sistema atual v24, (b) migração para API cloud, (c) nova arquitetura de debate adversarial com 8 agentes especializados, (d) estrutura de repositório GitHub pronta para SaaS, (e) dashboard de controle, e (f) guia passo-a-passo para obtenção de todas as APIs necessárias.

🎯 OBJETIVO: Parecer jurídico profissional em ~90 segundos via WhatsApp, com qualidade de texto próxima a um promotor experiente, sem alucinações (leis inventadas), por ~R$ 2,30 por parecer.

## 1.1 Números-Chave

| Métrica | Atual (v24) | Meta (v25) |
| --- | --- | --- |
| Tempo por parecer | 5 min | ~90 seg |
| Alucinações (leis inventadas) | 5+ por parecer | Zero (fact-checker) |
| Qualidade do texto | ⭐⭐ (Qwen 14B) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Claude Sonnet 4.6) |
| Custo mensal (50 pareceres) | R$ 0 (local) | ~R$ 115 |
| Custo por parecer | R$ 0 | ~R$ 2,30 |
| Encoding do DOCX | Quebrado (Latin-1) | UTF-8 correto |
| Uso de fragmentos reais | 0% | 100% (obrigatório) |
| Número de agentes | 8 | 10 (com Diabo + Fact-Checker + Revisor) |
| Pronto para SaaS | Não | Sim (GitHub + Docker + Dashboard) |

# 2. ARQUITETURA v25 — COLEGIADO VIRTUAL

## 2.1 Visão Geral do Fluxo

O OpenClaw v25 organiza a geração de pareceres em 6 fases sequenciais, cada uma com agentes especializados que simulam um "colegiado virtual" de especialistas jurídicos:

FASE 1 — TRIAGEM (Claude Haiku 4.5, ~2s)

• Recebe comando WhatsApp: !parecer sobre [tema]

• Extrai: tema principal, sub-temas, palavras-chave para busca, tipo de procedimento

• Modelo barato e rápido — Haiku 4.5 ($1/$5 por M tokens)

FASE 2 — PESQUISA (sem LLM, paralela, ~5s)

• Busca Acervo — Qdrant:

Busca semântica no acervo de 28.246 documentos jurídicos indexados (teses CAOPP, modelos, manuais). Retorna 12 fragmentos mais relevantes com score de similaridade.

• Busca Judicial — DataJud:

Consulta API pública do CNJ para processos judiciais relacionados ao tema. Extrai número do processo, classe, órgão julgador, data, movimentações.

• Busca Legislação — SearXNG:

Pesquisa legislação atualizada via metabuscador local. Foco em normas federais e estaduais vigentes.

FASE 3 — DELIBERAÇÃO COM DEBATE (Claude Sonnet 4.6, ~40s)

🆕 NOVIDADE v25: Padrão de debate adversarial com 5 agentes deliberativos

• AG-JURISTA: Analisa fragmentos reais, desenvolve teses jurídicas com fundamentação concreta baseada no acervo MPRS.

• AG-ADVOGADO DO DIABO: Ataca CADA tese do Jurista. Busca falhas lógicas, contrapontos, jurisprudência contrária. Força rigor argumentativo.

• AG-JURISTA (Round 2): Recebe as críticas do Diabo e refina as teses, respondendo ponto a ponto. Resultado: argumentação sólida e testada.

• AG-FACT-CHECKER: Verifica CADA lei, artigo, súmula e processo citado contra os fragmentos reais do Qdrant. Remove qualquer citação não verificada.

• AG-MODERADOR: Consolida todo material deliberado em um plano estruturado de redação: seções, ordem de argumentos, normas a citar.

FASE 4 — REDAÇÃO INTEGRAL (Claude Sonnet 4.6, ~15s)

🆕 NOVIDADE v25: Agente único escreve parecer COMPLETO (Sonnet 4.6 tem 1M tokens de contexto)

• AG-REDATOR: Recebe: plano do moderador + fragmentos reais + Manual de Estilo CAOPP + solicitação original.

Escreve o parecer inteiro de uma vez (Relatório + Fundamentação + Conclusão), garantindo coesão textual total. Elimina o problema de fragmentação entre seções que existia no v24.

FASE 5 — REVISÃO (Claude Sonnet 4.6, ~10s)

• AG-REVISOR: Lê o parecer inteiro. Verifica: coerência entre seções, repetições de conectivos, leis eventualmente inventadas, formatação, adequação ao estilo CAOPP. Gera versão final revisada.

FASE 6 — ENTREGA (~3s)

• Gera DOCX formatado profissionalmente com cabeçalho CAOPP, seções estruturadas, assinatura, data.

• Envia via WhatsApp como documento.

• Registra no banco de dados para dashboard e sistema de aprovação.

## 2.2 Diagrama de Fluxo

[WhatsApp] → !parecer sobre nepotismo

│

▼

[FASE 1] AG-TRIAGEM (Haiku 4.5) → tema, palavras-chave, tipo — 2s

│

▼

[FASE 2] PESQUISA PARALELA — 5s

├─ Qdrant (28K docs) → 12 fragmentos relevantes

├─ DataJud (API CNJ) → processos judiciais

└─ SearXNG (local) → legislação atualizada

│

▼

[FASE 3] DELIBERAÇÃO COM DEBATE (Sonnet 4.6) — 40s

├─ AG-JURISTA: desenvolve teses

├─ AG-ADVOGADO DO DIABO: ataca teses

├─ AG-JURISTA v2: refina respondendo críticas

├─ AG-FACT-CHECKER: verifica leis/artigos

└─ AG-MODERADOR: consolida plano

│

▼

[FASE 4] AG-REDATOR (Sonnet 4.6) → parecer COMPLETO — 15s

│

▼

[FASE 5] AG-REVISOR (Sonnet 4.6) → versão final — 10s

│

▼

[FASE 6] DOCX + WhatsApp + Dashboard — 3s

TEMPO TOTAL ESTIMADO: ~75-90 segundos

## 2.3 Custo Detalhado por Parecer

| Fase | Agente | Modelo | Tokens In | Tokens Out | Custo (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Triagem | AG-TRIAGEM | Haiku 4.5 | 1.000 | 200 | 0,01 |
| 3. Deliberação | AG-JURISTA | Sonnet 4.6 | 5.000 | 1.500 | 0,20 |
| 3. Deliberação | AG-DIABO | Sonnet 4.6 | 6.000 | 1.000 | 0,17 |
| 3. Deliberação | AG-JURISTA v2 | Sonnet 4.6 | 7.000 | 1.500 | 0,24 |
| 3. Deliberação | AG-FACT-CHECK | Sonnet 4.6 | 6.000 | 1.000 | 0,17 |
| 3. Deliberação | AG-MODERADOR | Sonnet 4.6 | 8.000 | 2.000 | 0,30 |
| 4. Redação | AG-REDATOR | Sonnet 4.6 | 12.000 | 4.000 | 0,53 |
| 5. Revisão | AG-REVISOR | Sonnet 4.6 | 16.000 | 4.000 | 0,62 |
|  | TOTAL/PARECER |  | 61.000 | 15.200 | ~2,30 |
|  | 50 PARECERES/MÊS |  |  |  | ~R$ 115 |

Valores calculados com Sonnet 4.6 a $3/$15 por milhão de tokens, câmbio R$ 5,80/USD.

# 3. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO GITHUB

## 3.1 Organização de Diretórios

github.com/[seu-usuario]/openclaw/

├── docker-compose.yml          # Stack completa (local + cloud)

├── docker-compose.cloud.yml     # Stack cloud-only (SaaS)

├── .env.example                 # Template de configuração

├── .env.local                   # Ignoreado pelo git

├── LICENSE                      # MIT para código

├── README.md                    # Documentação principal

│

├── n8n-workflows/

│   ├── openclaw_v25.json        # Workflow principal

│   ├── openclaw_v25_local.json   # Variante com Ollama (fallback)

│   └── openclaw_approval.json    # Workflow de aprovação

│

├── docx-service/

│   ├── Dockerfile

│   ├── server.js                # API de geração DOCX

│   ├── templates/

│   │   └── parecer_caopp.docx   # Template MPRS (UTF-8)

│   └── package.json

│

├── qdrant-seed/

│   ├── seed.py                  # Script de indexação

│   ├── embeddings.py            # Geração de embeddings

│   └── requirements.txt

│

├── dashboard/

│   ├── Dockerfile

│   ├── package.json

│   ├── src/

│   │   ├── app/

│   │   │   ├── page.tsx            # Página principal

│   │   │   ├── pareceres/page.tsx  # Lista de pareceres

│   │   │   ├── config/page.tsx     # Configurações

│   │   │   └── admin/page.tsx      # Painel admin

│   │   ├── components/

│   │   └── lib/

│   └── next.config.js

│

├── database/

│   ├── schema.sql               # PostgreSQL schema

│   └── migrations/

│

├── docs/

│   ├── INSTALACAO.md            # Guia de instalação

│   ├── CONFIGURACAO.md          # Configuração detalhada

│   ├── APIS.md                  # Guia de obtenção de APIs

│   └── SAAS.md                  # Guia de deploy SaaS

│

└── acervo/                      # NÃO NO GIT (produto premium)

├── teses/                   # Documentos jurídicos

└── modelos/                 # Modelos de pareceres

## 3.2 Docker Compose — Serviços

| Serviço | Imagem | Porta | Função | Local? | Cloud? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n8n | n8nio/n8n:latest | 5678 | Orquestração de workflows | Sim | Sim |
| evolution-api | atendai/evolution-api:v1.8.2 | 8080 | WhatsApp gateway | Sim | Sim |
| qdrant | qdrant/qdrant:v1.13.2 | 6333 | Banco vetorial | Sim | Sim |
| searxng | searxng/searxng:latest | 8888 | Metabuscador | Sim | Sim |
| docx-service | Custom (Node.js) | 3456 | Geração DOCX | Sim | Sim |
| dashboard | Custom (Next.js) | 3000 | Painel de controle | Sim | Sim |
| postgres | postgres:16 | 5432 | Banco relacional | Sim | Sim |
| ollama | ollama/ollama:latest | 11434 | LLM local (fallback) | Sim | Não |

# 4. APIs NECESSÁRIAS — GUIA DE OBTENÇÃO

⚠️ ATENÇÃO: Faça TODOS os cadastros ANTES de começar a implementação. Cada API pode levar de 5 minutos a 24 horas para liberar acesso.

## 4.1 OpenRouter (OBRIGATÓRIA — API Principal)

O que é: Gateway unificado para 300+ modelos de IA (Claude, Qwen, DeepSeek, Llama) com API compatível OpenAI. Um único API key para todos os modelos.

Passo a passo:

• Acesse https://openrouter.ai

• Clique "Sign Up" — pode usar Google, GitHub ou email

• Vá em "Keys" no menu lateral

• Clique "Create Key" — nomeie como "OpenClaw MPRS"

• COPIE E SALVE a chave (formato: sk-or-v1-xxxxx...) — não será mostrada novamente

• Vá em "Credits" e adicione crédito inicial: US$ 10 (aceita cartão internacional ou Pix via mercado de créditos)

• Configure limites de gasto em "Settings" > "Spending Limits"

💰 ORÇAMENTO: US$ 20 (~R$ 116) cobre ~50 pareceres com folga. Recomendo começar com US$ 10 para testes.

Configuração no .env:

OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-sua-chave-aqui

OPENROUTER_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1

MODEL_TRIAGE=anthropic/claude-haiku-4.5

MODEL_MAIN=anthropic/claude-sonnet-4.6

MODEL_FALLBACK=qwen/qwen-2.5-72b-instruct

## 4.2 DataJud — API do CNJ (JÁ CONFIGURADA)

Você já tem esta API configurada e funcionando. Para referência futura ou reconfiguração:

• Portal: https://datajud-wiki.cnj.jus.br/

• Cadastro: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/datajud/

• Chave atual já no workflow

DATAJUD_API_KEY=sua-chave-existente

## 4.3 Evolution API (JÁ CONFIGURADA)

WhatsApp gateway já operacional com Evolution API v1.8.2. Manter configuração atual:

EVOLUTION_API_URL=http://evolution-api:8080

EVOLUTION_API_KEY=sua-chave-existente

EVOLUTION_INSTANCE=sua-instancia

## 4.4 GitHub (NOVA — para repositório)

• Acesse https://github.com

• Crie o repositório: "openclaw" (pode ser privado inicialmente)

• Gere um Personal Access Token em Settings > Developer settings > Personal access tokens

• Clone localmente: git clone https://github.com/[usuario]/openclaw.git

## 4.5 APIs Opcionais para Versão SaaS

| API | Função | Quando obter | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Railway / Render | Hospedagem cloud | Quando for publicar SaaS | railway.app / render.com |
| Stripe | Cobrança de assinatura | Quando monetizar | stripe.com |
| Resend | Emails transacionais | Quando tiver multi-usuário | resend.com |
| Sentry | Monitoramento de erros | Recomendado desde o inídio | sentry.io |
| Vercel | Dashboard (frontend) | Alternativa ao Railway | vercel.com |

# 5. BANCO DE DADOS (PostgreSQL)

O PostgreSQL armazena metadados dos pareceres, usuários, configurações e logs. O Qdrant continua responsável pelos vetores/embeddings.

## 5.1 Schema Principal

-- Tabela de usuários (promotores)

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name VARCHAR(255) NOT NULL,

whatsapp VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,

role VARCHAR(50) DEFAULT 'promotor',

preferences JSONB DEFAULT '{}',

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Tabela de pareceres

CREATE TABLE pareceres (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id),

tema VARCHAR(500) NOT NULL,

palavras_chave TEXT[],

status VARCHAR(20) DEFAULT 'rascunho',

-- status: rascunho | aprovado | rejeitado | revisao

texto_completo TEXT,

docx_path VARCHAR(500),

metadata JSONB,

-- metadata: {tokens_in, tokens_out, custo, tempo_total,

--   modelos_usados, fragmentos_qdrant, leis_citadas}

feedback TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

approved_at TIMESTAMPTZ

);

-- Tabela de execuções (cada chamada LLM)

CREATE TABLE executions (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

parecer_id UUID REFERENCES pareceres(id),

agent_name VARCHAR(100),

model VARCHAR(100),

tokens_in INT,

tokens_out INT,

cost_usd DECIMAL(10,6),

duration_ms INT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Memória pessoal (pareceres aprovados viram exemplos)

CREATE TABLE memoria_pessoal (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES users(id),

parecer_id UUID REFERENCES pareceres(id),

tema VARCHAR(500),

embedding_id VARCHAR(100),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

# 6. DASHBOARD DE CONTROLE

Dashboard web em Next.js 14 + Tailwind CSS + shadcn/ui, acessível via navegador tanto na versão local (http://localhost:3000) quanto na versão cloud.

## 6.1 Painel do Promotor

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Lista de pareceres | Filtros por data, tema, status. Busca textual. | P0 |
| Preview DOCX | Visualização do documento direto no navegador (mammoth.js) | P0 |
| Aprovar / Rejeitar | Botões !aprovar e !rejeitar com campo de feedback | P0 |
| Download DOCX | Download direto do documento gerado | P0 |
| Histórico | Timeline de todas as consultas com status | P1 |
| Métricas pessoais | Taxa de aprovação, temas mais consultados | P1 |
| Solicitar via web | Formulário para gerar parecer sem WhatsApp | P2 |

## 6.2 Painel Administrativo

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Uso de tokens/custo | Gráficos por dia/semana/mês. Custo total e por parecer. | P0 |
| Saúde dos serviços | Status: n8n, Qdrant, Evolution API, OpenRouter | P0 |
| Gestão de usuários | Cadastrar/desativar promotores, definir permissões | P1 |
| Configuração de modelo | Trocar modelo (Sonnet ↔ Qwen ↔ Grok) via interface | P1 |
| Logs de execução | Cada chamada LLM com tokens, tempo, custo | P1 |
| Acervo Qdrant | Estatísticas: total de documentos, busca de teste | P2 |
| Alertas | Notificações quando crédito OpenRouter < US$ 5 | P1 |

# 7. CORREÇÕES IMEDIATAS NO v24 ATUAL

🚨 FAZER ANTES da migração para v25. Estas correções resolvem os bugs críticos do sistema atual e servem como base.

## 7.1 Bug #1: Encoding Quebrado no Template DOCX

Problema: 17 ocorrências de "Proteção" em vez de "Proteção" no documento gerado.

Causa: Template DOCX salvo em Latin-1 misturado com UTF-8.

Solução:

• Abrir o template parecer_caopp.docx no Word

• Salvar novamente como .docx (força re-encoding correto)

• No docx-service/server.js, garantir Buffer.from(text, 'utf-8') em toda manipulação

• Testar: gerar um DOCX e verificar se acentos aparecem corretamente

## 7.2 Bug #2: Texto em Parágrafo Único

Problema: Todo o corpo do parecer vai em um único parágrafo gigante no DOCX.

Causa: \n no JSON não vira quebra de parágrafo no DOCX.

Solução no docx-service:

// ANTES (errado):

new Paragraph({ children: [new TextRun(textoCompleto)] })

// DEPOIS (correto):

const paragrafos = textoCompleto.split("\n\n")

.filter(p => p.trim())

.map(p => new Paragraph({

spacing: { after: 120, line: 276 },

alignment: AlignmentType.JUSTIFIED,

children: [new TextRun({ text: p.trim(), font: "Times New Roman", size: 24 })]

}));

## 7.3 Bug #3: Cabeçalho Duplicado

Problema: Template E Integrador ambos inserem cabeçalho CAOPP.

Solução:

• Remover geração de cabeçalho do nó AG-INT Integrador

• Manter cabeçalho APENAS no template do docx-service

## 7.4 Bug #4: Triagem Copiando Placeholder

Problema: Tema sai como "resumo do tema em 5 palavras" literalmente.

Solução:

• No prompt da triagem, mudar de "Resuma o tema em 5 palavras" para:

"Extraia o TEMA PRINCIPAL da solicitação do usuário. Responda APENAS com o tema, sem explicações."

# 8. ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO — PASSO A PASSO

📌 ESTRATÉGIA: Implementar em 5 sprints, testando após cada sprint. Cada sprint pode ser feito em 1-2 sessões de trabalho.

## SPRINT 0 — Pré-requisitos (30 min)

Objetivo: Obter todas as APIs antes de tocar em código.

• Criar conta OpenRouter e gerar API key (5 min)

• Adicionar crédito US$ 10 no OpenRouter (5 min)

• Criar repositório GitHub "openclaw" (5 min)

• Instalar Git no Windows se não tiver (5 min)

• Testar API OpenRouter manualmente no PowerShell:

$headers = @{ "Authorization" = "Bearer sk-or-v1-SUA-CHAVE"; "Content-Type" = "application/json" }

$body = '{"model":"anthropic/claude-haiku-4.5","messages":[{"role":"user","content":"Diga ola em portugues"}]}'

Invoke-RestMethod -Uri "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions" -Method POST -Headers $headers -Body $body

Se retornar resposta em português, a API está funcionando.

## SPRINT 1 — Correções v24 + Migração API (1 sessão)

Objetivo: Sistema atual funcionando com API cloud em vez de Ollama local.

• Aplicar correções de encoding, parágrafos e cabeçalho (Seção 7)

• Criar nó "Config" no n8n com variáveis de ambiente (API keys, modelo)

• Converter cada Prep Code + HTTP node para formato OpenRouter: endpoint /v1/chat/completions, header Authorization, formato messages[]

• Manter Ollama como fallback (switch node: se OpenRouter falhar, usa Ollama)

• TESTE: !parecer sobre nepotismo → verificar se gera DOCX sem encoding quebrado

## SPRINT 2 — Nova Arquitetura de Debate (1-2 sessões)

Objetivo: Implementar os novos agentes (Diabo, Fact-Checker, Revisor).

• Criar nó AG-ADVOGADO DO DIABO (prompt específico para atacar teses)

• Criar nó AG-JURISTA v2 (prompt para refinar com base nas críticas)

• Criar nó AG-FACT-CHECKER (prompt para verificar cada lei citada contra fragmentos)

• Unificar AG-RED Relatório + Fundamentação + Conclusão em AG-REDATOR único

• Criar nó AG-REVISOR (prompt para revisão final)

• Rewire conexões no workflow

• TESTE: !parecer sobre licitação emergencial → verificar zero leis inventadas

## SPRINT 3 — Banco de Dados + Sistema de Aprovação (1 sessão)

Objetivo: Persistir pareceres e implementar !aprovar / !rejeitar.

• Adicionar container PostgreSQL ao docker-compose

• Criar schema (Seção 5.1)

• Adicionar nós no n8n: salvar parecer no PostgreSQL após geração

• Criar workflow separado: openclaw_approval.json

• Comandos WhatsApp: !aprovar [id] e !rejeitar [id] [motivo]

• Pareceres aprovados: indexar no Qdrant como "memória pessoal"

• TESTE: gerar, aprovar, gerar novamente no mesmo tema → verificar se usa exemplo aprovado

## SPRINT 4 — Dashboard (1-2 sessões)

Objetivo: Painel web funcional para promotor e admin.

• Criar projeto Next.js com Tailwind + shadcn/ui

• Implementar páginas: lista de pareceres, preview DOCX, configurações

• API routes: /api/pareceres, /api/stats, /api/health

• Conectar ao PostgreSQL via Prisma ORM

• Adicionar container ao docker-compose

• TESTE: acessar http://localhost:3000 e ver pareceres gerados

## SPRINT 5 — GitHub + SaaS-ready (1 sessão)

Objetivo: Repositório limpo, documentação, pronto para publicar.

• Organizar arquivos conforme estrutura (Seção 3.1)

• Criar .env.example com TODAS as variáveis

• Escrever README.md completo

• Criar docker-compose.cloud.yml (sem Ollama, com volumes cloud)

• Escrever docs/INSTALACAO.md, docs/APIS.md, docs/SAAS.md

• Criar .gitignore (excluir .env, acervo/, node_modules/, volumes/)

• Primeiro commit e push

# 9. MODELO DE NEGÓCIO PARA MONETIZAÇÃO

## 9.1 Estrutura de Produto

| Componente | Licença | Preço | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Código-fonte (GitHub) | MIT / Open Source | Gratuito | Atrai comunidade e visibilidade |
| Acervo jurídico indexado | Proprietário | Vendido separadamente | Diferencial competitivo real |
| Assinatura SaaS (hospedado) | SaaS | R$ 149-399/mês por promot. | Zero instalação, zero manutenção |
| Consultoria/Instalação | Serviço | R$ 5.000-15.000 por MP | Customização para cada MP estadual |

## 9.2 Faixas de Preço SaaS

| Plano | Pareceres/mês | Funcionalidades | Preço sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Essencial | Até 20 | Geração + DOCX + WhatsApp | R$ 149/mês |
| Profissional | Até 50 | Essencial + Dashboard + Memória + Aprovação | R$ 249/mês |
| Institucional | Ilimitado | Profissional + Multi-promotor + Admin + API | R$ 399/mês |
| Enterprise | Custom | Hospedagem dedicada + Acervo custom + Suporte | Sob consulta |

## 9.3 Custo Operacional vs Receita

| Item | Custo mensal | Observação |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem (Railway/Render) | R$ 50-150 | 2-4 containers |
| OpenRouter (API LLM) | ~R$ 2,30/parecer | Varia com uso |
| Qdrant Cloud (opcional) | R$ 0-80 | Gratuito até 1GB |
| Domínio + SSL | R$ 10 | Anual pro-rata |
| TOTAL (50 pareceres) | ~R$ 280 |  |
| RECEITA (1 assinante Prof.) | R$ 249 |  |
| BREAKEVEN | 2 assinantes | Lucrativo a partir de 2 clientes |

# 10. SEGURANÇA E COMPLIANCE

## 10.1 Risco de Ação Autônoma

✅ RISCO ZERO. O OpenClaw é um pipeline determinístico (n8n) que só executa sob comando explícito (!parecer). O LLM não tem acesso a ferramentas, internet ou sistema de arquivos. É tão "autônomo" quanto uma planilha Excel com macros.

## 10.2 Proteção de Dados

| Aspecto | Medida | Status |
| --- | --- | --- |
| Dados em trânsito | HTTPS/TLS para todas as APIs | Automático |
| Dados em repouso | Volumes Docker criptografados | Configurar |
| Retenção pelo provider | OpenRouter permite desabilitar | Configurar |
| Localização dos dados | Provedores US/EU via OpenRouter | Garantido |
| LGPD | Dados processados mas não armazenados pelo LLM | Compatível |
| Acesso ao sistema | Autenticação no n8n + Dashboard | Configurar |
| Backup | PostgreSQL + Qdrant snapshots diários | Configurar |

## 10.3 Prepare-se para Grok 4.20

O Grok 4.20 Multi-Agent da xAI tem 4 agentes nativos com debate adversarial integrado — conceitualmente similar ao que construímos manualmente nas Fases 3-5. Quando a API do Grok 4.20 estiver disponível (previsto para março/abril 2026), a arquitetura v25 permite migração simples:

• Trocar Fases 3-5 (5 chamadas Sonnet) por 1 chamada Grok 4.20 Multi-Agent

• Potencialmente mais barato (reasoning tokens compartilhados)

• Manter Sonnet como fallback

A arquitetura do v25 foi desenhada para ser model-agnostic. Trocar de modelo é mudar 1 variável no .env.

# 11. CHECKLIST FINAL

Marque cada item conforme for completando:

Pré-requisitos

• Conta OpenRouter criada e API key gerada

• Crédito US$ 10+ adicionado ao OpenRouter

• Teste manual da API via PowerShell bem-sucedido

• Repositório GitHub criado

• Git instalado e configurado

Sprint 1 — Correções + Migração

• Template DOCX re-salvo com encoding correto

• docx-service corrigido (parágrafos + encoding + cabeçalho)

• Prompt de triagem corrigido

• Todos os nós Ollama convertidos para OpenRouter

• Fallback Ollama funcionando

• Teste: parecer gerado sem encoding quebrado

Sprint 2 — Debate Adversarial

• AG-ADVOGADO DO DIABO implementado

• AG-JURISTA v2 implementado

• AG-FACT-CHECKER implementado

• AG-REDATOR único implementado

• AG-REVISOR implementado

• Teste: parecer com zero leis inventadas

Sprint 3 — Banco + Aprovação

• PostgreSQL rodando no Docker

• Schema criado

• Pareceres sendo salvos

• !aprovar e !rejeitar funcionando

• Memória pessoal indexando no Qdrant

Sprint 4 — Dashboard

• Next.js rodando no Docker

• Lista de pareceres funcionando

• Preview DOCX no navegador

• Painel admin com custos

Sprint 5 — GitHub + SaaS

• Repositório organizado

• .env.example completo

• README.md escrito

• docker-compose.cloud.yml testado

• Primeiro deploy cloud (teste)

FIM DO PLANO MASTER — OpenClaw v25

Documento gerado em 26/02/2026 por Claude Opus 4.6